бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.06 по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнили студенты  2 курса группы ИС- 24

Беляков Сергей Олегович, Джеерчиев Шамиль Маисович

подпись ____________________________

место практики: 00БПОУ ВО ЧЛМТ00000

наименование юридического лица, ФИО ИП

Подпись______________________________

место практики: БПОУ ВО ЧЛМТ

Период прохождения:

с «02» 02.2026 г.

по «02» 02. 2026 г.                         Руководитель практики: Касьянова А.А

__________________________________                                                        Оценка:____________________________

<<___>>_______________________  2026 года

2026 год

Оглавление

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС	6

2.ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС	12

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	17

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ	20

5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	23

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС	28

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС	31

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	36

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ	47

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ	50

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ	53

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ	57

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС	60

3. Классификация угроз	60

5. Таблица «Угроза — мера защиты»	61

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	64

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	67

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС	71

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС	75

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.	78

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА	84

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	87

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ	89

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС	92

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ	94

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА	96

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ	99

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ	103

ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ	103

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем.

Цели практики:

1. Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.

2. Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.

3. Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.

4. Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.

5. Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.

6. Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.

7. Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1. Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.

2. Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.

3. Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4. Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5. Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1. Выбор предметной области ИС

Предметная область:  “библиотечная система”

2. Описание предметной области

Библиотека занимается хранением книг, журналов, электронных ресурсов и обеспечением доступа читателей к ним. Основные процессы, выполняемые вручную:

- Регистрация новых поступлений литературы.

- Выдача и возврат книг читателям.

- Поиск нужной литературы среди большого объема хранения.

- Управление записями читателей и их задолженностью.

Проблемы:

- Потеря времени на ручные операции поиска и выдачи книг.

- Ручной учет ведет к ошибкам в документации.

- Дублирование записей о книгах и читательских картах.

3. Формулировка проблемы автоматизации

Информационная система позволит снизить количество ошибок, ускорить обработку запросов читателей и упростить процесс управления фондом библиотеки.

4. Цель разработки ИС

Целью разработки информационной системы является автоматизация процессов учёта книжного фонда, выдачи и возврата литературы, а также обеспечение быстрого доступа читателей к необходимой информации.

5. Определение пользователей системы

Категории пользователей:

- Администратор (создание, удаление и изменение учётных записей библиотекарей и читателей).

- Библиотекарь (ведение каталогов, выдача и приём книг, обработка задолженностей).

- Читатель (поиск книг, просмотр истории выдачи, продление сроков аренды).

6. Определение функций ИС

Основные функции системы:

- Ввод данных о поступлениях литературы.

- Редактирование сведений о книгах и изданиях.

- Поиск и фильтрацию литературы по различным критериям (автор, название, жанр).

- Формирование списков выданных книг и должников.

- Хранение и обновление базы данных.

- Управление правами доступа пользователей.

- Автоматическое уведомление читателей о приближающемся сроке сдачи.

7. Входные и выходные данные

- Входные данные: информация о книге (название, автор, ISBN, издательство); информация о читателе (ФИО, контактные данные); запросы на поиск и получение книг.- Выходные данные: отчёты о выдаче и приёме книг, списки просроченных изданий, карточки задолженности, оповещения о завершении срока пользования литературой.

8. Изучение структуры ТЗ

Типовая структура технического задания на разработку информационной системы включает:

- Общие сведения.

- Назначение и цели системы.

- Характеристика объекта автоматизации.

- Требования к системе.

- Требования к пользователям.

- Условия эксплуатации.

9. Оформление разделов ТЗ:

9.1. Общие сведения

- Название системы: Информационно-справочная библиотека.

- Основание для разработки: Решение руководства учреждения о внедрении автоматизированной системы управления ресурсами библиотеки.

- Разработчик: Компания-разработчик программного обеспечения ООО "Автоматизированные решения".

- Заказчик: Муниципальная библиотека №1 города N.

9.2. Назначение и цели создания системы

Назначение: создание автоматизированной информационно-поисковой системы для управления книжным фондом и обслуживания читателей.

Основная цель: повышение эффективности работы библиотеки путём автоматизации ключевых процессов.

9.3. Характеристика объекта автоматизацииКраткое описание объекта автоматизации: городская публичная библиотека, занимающаяся обслуживанием населения, организацией мероприятий и хранением фондов.

Существующий порядок работы: ручной учёт литературы, бумажные журналы регистрации, ручная проверка наличия книг.

9.4. Требования к функциям системы

Перечень основных функций:

- Регистрация новых книг и периодики.

- Учёт выдачи и приёма книг.

- Поддержка электронной карты каждого издания.

- Подготовка отчётности по работе библиотеки.

- Создание личного кабинета для читателей.

- Возможность онлайн-записи на книгу.

9.5. Требования к пользователям

Пользователи системы:

- Администраторы: наличие опыта работы с базами данных и офисными приложениями.

- Библиотекари: знание принципов функционирования библиотеки и умение пользоваться компьютером.

- Читатели: минимальные знания ПК для взаимодействия с интерфейсом сайта.

Требования к подготовке пользователей: прохождение инструктажа по правилам использования системы и ознакомление с функционалом.

10. Условия эксплуатации и ограничения

Предполагаемая среда эксплуатации: серверные мощности библиотеки, локальные сети учреждений культуры, веб-интерфейс для удалённого доступа читателей.

Аппаратные ограничения: минимальный уровень требований к оборудованию рабочих мест.

Программные ограничения: совместимость с операционной системой Windows 10 и выше, поддержка браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

Требование к надёжности и безопасности: резервное копирование данных, шифрование паролей, защита персональных данных согласно ФЗ-152.

11. Проверка документа

Документ проверяется на:

- Логичность изложения материала.

- Соответствие сформулированной цели и функциональному наполнению.

- Корректность формулировок и однозначность трактовки.

2.ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

Понятие проектной документации информационной системы (ИС)

Проектная документация представляет собой комплект официальных документов, содержащих всю необходимую информацию для реализации проекта по созданию, внедрению и эксплуатации информационной системы. Она обеспечивает понимание целей, функций, технических характеристик и требований системы всеми участниками процесса.

Назначение проектной документации: Документы помогают:сформулировать четкую концепцию системы,обеспечить прозрачность требований и спецификаций,организовать эффективное взаимодействие всех участников проекта,гарантировать успешное внедрение и эксплуатацию системы.

таблица 1 «Основные виды проектной документации»

| Вид документации | Краткое описание |
| --- | --- |
| Техническое задание | Определение цели, задач, функциональности и требований. |
| Эскизный проект | Предварительное проектирование концепции и архитектуры. |
| Технический проект | Подробное техническое решение и детализация компонентов. |
| Рабочая документация | Описание процессов разработки и тестирования компонентов. |

Этапы проектирования ИС

Основные этапы проектирования включают: Предпроектное обследование: Исследование потребностей заказчика, оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры. Формирование требований: Сбор и согласование функциональных и нефункциональных требований. Проектирование системы: Разработка технического решения, включая архитектурные схемы и алгоритмы. Разработка и тестирование: Реализация программного продукта и проверка качества. Внедрение: Установка, настройка и запуск системы в эксплуатацию. Сопровождение: Поддержка работоспособности системы, устранение дефектов и внесение изменений.

Таблица 2 «соответствия этап-документация»

| № | Этап проектирования | Вид документации | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обслед. | Техническое задание | Фиксация исходных данных и целей |
| 2 | Формирование требований | Эскизный проект | Проектирование концепции |
| 3 | Проектирование системы | Технический проект | Детальное техническое решение |
| 4 | Разработка и тестирование | Рабочая документация | Инструкция разработчикам |
| 5 | Внедрение | Эксплуатационная док. | Пользовательска инструкция |

Жизненный цикл ИС

Этапы жизненного цикла информационной системы:Постановка задачи → Техническое заданиеАнализ и разработка требований → Эскизный проектПроектирование → Технический проектПрограммирование и тестирование → Рабочая документацияВнедрение → Эксплуатационная документацияОбслуживание и сопровождение → Документация поддержки

Пример анализа технической документации («ТЗ.pdf»)

Анализ структуры документа: Присутствуют разделы: введение, цель, функциональные требования, интерфейс, архитектура, ограничения.Отсутствует или недостаточно полны разделы: нефункциональные требования, критерии приемки, методы тестирования.

Анализ содержания документации: Назначение разделов определено ясно.Требования к интерфейсу описаны детально.Некоторые функциональные требования требуют пояснений (например, неопределенность в критериях оценки производительности).

Анализ требований: Функциональные требования достаточно ясны, хотя некоторые детали неясны.Можно начинать разработку, но потребуется дополнительная работа над детализацией требований.Уточнения требуются относительно интеграции с существующими системами.

Выявленные недостатки: Нечеткость формулировок в разделе ограничений.Отсутствие конкретных критериев для тестирования некоторых модулей.Дублирующиеся требования в разных частях документа.

Выводы

Качество представленной проектной документации удовлетворительно, однако требует доработки в части уточнения отдельных требований и устранения дублирования. Документ пригоден для начала разработки ИС, но нуждается в дополнительном анализе и исправлениях перед полным использованием.

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Формализация целей внедрения информационной системы (ИС)

Основная цель: повышение эффективности управления предприятием путем автоматизации процессов сбора, хранения и анализа данных.

Дополнительные цели: Сокращение времени обработки данных. Повышение точности и надежности принимаемых решений благодаря своевременному доступу к актуальной информации. Оптимизация загрузки сотрудников и снижение рутинных операций.

2. Ожидаемые результаты внедрения ИС

Организационные изменения:

Улучшение координации между подразделениями предприятия.Упрощение взаимодействия подразделений, устранение дублирования функций. Увеличение прозрачности бизнес-процессов и улучшение контроля над ними.

Технические изменения:

Автоматизация ручных операций, связанных с обработкой больших объемов данных. Переход на централизованное хранение и обработку данных. Возможность интеграции новых технологий (например, аналитику больших данных, облачные сервисы).

Экономические изменения:

Снижение издержек за счет сокращения временных и трудовых ресурсов, используемых для ручного ввода и обработки данных. Уменьшение ошибок и повторений, что ведет к снижению финансовых потерь. Возможное сокращение штата работников низшего звена за счет автоматизации простых операций.

3. Основные виды затрат на внедрение ИС

Приобретение/разработка программного обеспечения: покупка лицензий или создание собственной программы. Приобретение аппаратного оборудования: серверы, рабочие станции, сетевое оборудование. Обучение персонала: проведение тренингов и семинаров для адаптации пользователей к новой системе. Внедрение и поддержка: установка системы, настройка и тестирование, обслуживание и модернизация после запуска.

4. 
Таблица 3 «предварительных затрат»

| № | Статья затрат | Примерное описание | Примерная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение | Лицензии на программное обеспечение | 1 млн рублей |
| 2 | Аппаратное обеспечение | Серверное оборудование | 700 тыс. рублей |
| 3 | Обучение персонала | Тренинги для сотрудников | 300 тыс. рублей |
| 4 | Внедрение и поддержка | Установка, настройка, техническое обслуживание | 800 тыс. рублей |
| --- | ----------------------------- | -------------------------------------- | -------------------- |
| Итоговая сумма затрат |  |  | 2,8 млн рублей |

5. Оценка целесообразности внедрения ИС

Заключение:

Затраты оправданы ввиду следующих факторов: Значительное увеличение производительности труда сотрудников вследствие автоматизации трудоемких процессов. Устранение задержек и ускорение принятия управленческих решений. Потенциальное уменьшение расходов за счет снижения количества человеческих ошибок и оптимизации внутренних процессов.

Таким образом, внедрению ИС следует уделить приоритетное внимание, поскольку оно способствует повышению конкурентоспособности организации и увеличению прибыли в долгосрочной перспективе.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Роли в проекте внедрения информационной системы

Типовые роли в проекте внедрения ИС:

Руководитель проекта — координатор всех процессов, обеспечивающий достижение целей проекта. Системный аналитик — специалист, ответственный за анализ требований пользователей и проектирование решения. Разработчик — сотрудник, занимающийся непосредственно разработкой программного продукта. Администратор ИС — лицо, ответственное за настройку, сопровождение и эксплуатацию системы. Пользователь — конечный потребитель системы, работающей с ней ежедневно.

Состав группы внедрения (пример)

| № | Роль |
| --- | --- |
| 1 | Руководитель |
| 2 | Системный аналитик |
| 3 | Разработчики |
| 4 | Администраторы |
| 5 | Пользователи |

Основные обязанности и ответственность каждой роли

1. Руководитель проекта

Основные функции: Планирование, управление ресурсами, контроль сроков и бюджета. Ответственность: Обеспечение достижения цели проекта в установленные сроки и бюджет. Участие на этапах: Подготовка проекта, реализация, тестирование, внедрение, поддержка.

2. Системный аналитик

Основные функции: Сбор требований, анализ бизнес-процессов, создание спецификаций. Ответственность: Разработка функциональных решений, соответствующих потребностям бизнеса. Участие на этапах: Подготовительный этап, разработка, тестирование.

3. Разработчик

Основные функции: Написание программного кода, интеграция компонентов, устранение ошибок. Ответственность: Создание качественного программного продукта, соответствующего требованиям заказчика. Участие на этапах: Реализация, тестирование, исправление дефектов.

4. Администратор ИС

Основные функции: Настройка и обслуживание инфраструктуры, мониторинг работоспособности системы. Ответственность: Поддержка стабильной работы ИС, своевременная реакция на инциденты. Участие на этапах: Тестирование, внедрение, эксплуатация.

5. Пользователь

Основные функции: Эксплуатация ИС в повседневной работе, предоставление обратной связи. Ответственность: Использование системы согласно инструкциям, сообщение о проблемах и предложениях по улучшению. Участие на этапах: Тестирование, эксплуатация.

Таблица 4 «распределения ответственности»

| Роль | Функции | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | Управление проектом | Достижение целей проекта |
| Системный аналитик | Анализ требований | Проектирование функциональности |
| Разработчик | Программирование | Качественная реализация функционала |
| Администратор ИС | Установка и настройка | Надежность эксплуатации системы |
| Пользователь | Работа с системой | Предоставление отзывов |

Взаимодействие участников проекта

Руководство проектом осуществляется руководителем, который координирует деятельность остальных членов команды. Аналитики разрабатывают требования совместно с пользователями, разработчики реализуют функциональные модули, администраторы обеспечивают техническую поддержку. Регулярное взаимодействие позволяет оперативно решать возникающие проблемы и вносить улучшения.

Значимость распределения ролей при внедрении ИС

Четкое распределение ролей помогает эффективно организовать процесс разработки и внедрения информационных систем. Это обеспечивает прозрачность ответственности каждого участника, способствует повышению качества результата и минимизирует риски сбоев в процессе реализации проекта. Эффективное взаимодействие и четкая постановка задач позволяют достичь поставленных целей быстрее и с меньшими затратами ресурсов.

5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Изучение назначения обучающей документации

Обучающая документация помогает пользователям быстро освоить новую информационную систему (ИС). Она упрощает процесс внедрения и эксплуатации системы, снижает количество обращений в службу поддержки и повышает эффективность использования ИС пользователями всех уровней подготовки.

2. Основные виды обучающей документации

Руководство пользователя: описывает интерфейс и основные возможности системы для обычных пользователей.

Руководство администратора: охватывает управление учетными записями, настройку прав доступа, резервное копирование и восстановление.

Инструкция по работе с системой: пошагово объясняет выполнение конкретных операций.

Справочные материалы: содержат терминологию, советы и рекомендации по эффективной работе с системой.

3. Целевая аудитория

Документация создается отдельно для разных групп пользователей:

- Обычные пользователи (работники подразделений).

- Администраторы (IT-специалисты, обеспечивающие техническую поддержку).

- Руководители (топ-менеджеры и начальники отделов).

4. Структура пользовательского руководства

- Общие сведения о системе.

- Требования к пользователю.

- Вход в систему.

- Описание интерфейса.

- Основные операции.

- Типовые ошибки и способы их устранения.

5. Подробное описание выбранного раздела

Данный раздел включает подробную инструкцию по доступу к информационной системе. Включены шаги входа, возможные проблемы и пути их разрешения.

рис.1 («Вход в систему»)

6. Необходимость актуализации документации

Причины обновления документации включают:

- Обновления версий ИС.

- Изменение внешнего вида интерфейса.

- Добавление новых возможностей и функций.

- Исправление обнаруженных ошибок.

7. Порядок внесения изменений

Порядок состоит из этапов:

- Выявление потребности в изменении.

- Подготовка обновленной версии документа.

- Согласование изменений ответственными лицами.

- Утверждение руководителем подразделения.

- Распространение среди конечных пользователей.

8. Форма журнала регистрации изменений

| № | Дата | Раздел | Суть изменения | Версия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

9. Пример внесения изменений
ТАБЛИЦА 5

Допустим, мы внесли изменения в описание процедуры восстановления пароля.

| № | Дата | Раздел | Суть изменения | Версия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01.2025 | Вход в систему | Изменен алгоритм восстановления пароля | V1.1 | Иванов. И.И |

10. Значение актуальной документации

Актуальная документация важна для сопровождения информационной системы, поскольку обеспечивает своевременное информирование пользователей обо всех изменениях и нововведениях. Это способствует повышению качества обслуживания и снижению затрат на обучение сотрудников.

Ожидаемые результаты

- Перечень основных видов обучающей документации.

- Структуру пользовательского руководства.

- Полностью проработанный раздел руководства.

- Порядок внесения изменений в документацию.

- Форму журнала регистрации изменений.

- Заполненный пример одной записи журнала изменений.
Таким образом, разработанная документация станет надежным инструментом для успешного освоения и эффективного использования информационной системы всеми категориями пользователей.

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

Репозиторий проекта — это хранилище файлов проекта (код, документация, ресурсы), которое поддерживает систему контроля версий и ведение истории изменений.

Назначение: сохранять файлы проекта, обеспечивать их безопасность, контролировать изменения и возвращать предыдущие версии при необходимости.

Роль в командной работе: упрощает совместную работу разработчиков, позволяя одновременно редактировать одни и те же файлы, следить за историей изменений, разрешать конфликты и интегрировать изменения участников команды.

2. Типы репозиториев

1)Локальный репозиторий: это локальное хранилище файлов и кода на компьютере разработчика. Он предоставляет возможность работать с файлами непосредственно на своем компьютере без необходимости подключения к сети или внешнего сервера.

2)Централизованный репозиторий: это удаленное хранилище на сервере, к которому имеют доступ все участники проекта. Централизованный репозиторий позволяет легко синхронизировать изменения, делать коммиты и отслеживать историю проекта.

3)Распределенный репозиторий: это комбинация локального и централизованного репозиториев. Каждый разработчик имеет локальную копию репозитория, но также может обмениваться изменениями с другими участниками проекта.
Каждый тип репозитория имеет свои преимущества и недостатки, и выбор подходящего типа зависит от специфики проекта и предпочтений команды разработчиков. Понимание различий между типами репозиториев поможет эффективнее работать над проектами разного масштаба и сложности.

3. Определение состава репозитория  
Материалы, которые должны храниться в репозитории проекта:

1) Техническое задание (ТЗ)  − Цель проекта, требования, ожидаемые результаты, критерии приёмки и оценки.

2) Проектная документация− Архитектура проекта, спецификация ПО, структура базы данных, алгоритмы, инструкции по установке и запуску, схема сетевого взаимодействия и другое.

3) Обучающая документация− Руководства пользователя, инструкции по работе с системой, справка, пояснения по использованию отдельных элементов интерфейса.

4) Отчёты − Промежуточные и итоговые отчёты по выполнению проекта, статистика, акты сдачи-приемки, финансовые отчёты.

5) Вспомогательные материалы− Логотипы, макеты дизайна, графики, чертежи, презентации, соглашения, лицензии, сертификаты, фотографии и любые дополнительные файлы, относящиеся к проекту.

4. Разработка структуры репозитория
 Составить логическую структуру каталогов проекта.
 Пример: 
Проект_ИС/
 ├─ 01_ТЗ/ 
├─ 02_Проектная_документация/
 ├─ 03_Обучающая_документация/
 ├─ 04_Отчеты/ 
└─ 05_Архив/

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Понятие RUP

Rational Unified Process (RUP) — методология разработки программного обеспечения, предложенная компанией Rational Software Corporation (ныне IBM). Это итерационная и инкрементальная модель жизненного цикла ПО, включающая четкое разделение этапов разработки на четыре основных фазы, каждая из которых имеет свои цели и промежуточные результаты.

Цель RUP заключается в создании целостного подхода к разработке программного обеспечения, обеспечивающего своевременную поставку качественного продукта путем последовательного выполнения процессов проектирования, тестирования и интеграции.

2. Основные фазы RUP

Инициация (Inception):

- Цель: Оценить необходимость и техническую осуществимость проекта.

- Основные работы:

  - Формулировка целей и требований заказчика.

  - Предварительная оценка стоимости и сроков реализации.

  - Создание базового плана проекта.

- Результат: Документированное понимание целей проекта, предварительный бизнес-кейс и согласованный бюджет.

Проработка (Elaboration):

- Цель: Детальное определение архитектуры системы и уточнение требований.

- Основные работы:

  - Уточнение функциональности и технических характеристик системы.

  - Разработка детального архитектурного дизайна.

  - Анализ рисков и разработка стратегии управления ими.

- Результат: Архитектурный проект, спецификация требований, модели компонентов и классов, планы испытаний и контроля качества.

Конструирование (Construction):

- Цель: Реализация функциональных возможностей системы согласно утвержденному проекту.

- Основные работы:

  - Программирование и тестирование отдельных модулей и подсистем.

  - Интеграция разработанных элементов в единую систему.

  - Оптимизация производительности и обеспечение надежности.

- Результат: Прототип системы, готовый для дальнейшего развертывания и эксплуатации.

Внедрение (Transition):

- Цель: Передача готового решения заказчику и подготовка его к промышленной эксплуатации.

- Основные работы:

  - Подготовка документации для пользователей и администраторов.

  - Обучение персонала работе с системой.

  - Тестирование в реальных условиях эксплуатации.

- Результат: Готовая к запуску система, поддерживающая необходимую функциональность и удовлетворяющая требованиям бизнеса.

3. Применение RUP в проекте библиотечной системы

Рассмотрим каждую фазу применительно к проекту внедрения автоматизированной библиотечной системы (АБС):

Инициация (Inception):

- Описание действий: Проведение интервью с руководством библиотеки, выявление ключевых потребностей и ожиданий, составление списка потенциальных функций АБС.

- Участники: Руководители подразделений библиотеки, сотрудники ИТ-отдела, специалисты по автоматизации библиотек.

- Артефакты: Бриф проекта, требования заинтересованных сторон, предварительные оценки бюджета и ресурсов.

Проработка (Elaboration):

- Описание действий: Составление подробного технического задания, проектирование интерфейсов и базы данных, создание прототипа будущей системы.

- Участники: Разработчики, аналитики, эксперты по технологиям хранения и обработки данных.

- Артефакты: Проект технической архитектуры, дизайн интерфейса, детализированная документация по каждому компоненту системы.

Конструирование (Construction):

- Описание действий: Непосредственное написание программного кода, интеграция модуля каталогизации книг, настройки учетных записей читателей, проведение модульного и интеграционного тестирования.

- Участники: Команда разработчиков, тестировщики, менеджеры проектов.

- Артефакты: Функциональные модули системы, протестированные компоненты, отчёты о проведённых испытаниях.

Внедрение (Transition):

- Описание действий: Установка готовой системы на серверы библиотеки, обучение сотрудников библиотеке новым возможностям, проведение приемочных тестов, решение выявленных проблем.

- Участники: Сотрудники библиотеки, технический персонал, представители руководства организации.

- Артефакты: Полностью функционирующая версия АБС, инструкции по эксплуатации, отчёт о вводе в эксплуатацию.

4. 
Таблица 6 «фаз RUP»

| Фаза | Цель | Основные работы | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | Описание концепции | Сбор требований, оценка возможности | Документация концептуальных решений |
| Elaboration | Проектирование | Моделирование архитектуры | Спецификации требований и моделей |
| Construction | Реализация | Кодирование, тестирование | Готовые модули, рабочие версии системы |
| Transition | Эксплуатация | Подготовить систему к выпуску | Запущенная и готовая к использованию система |

5. Вывод

Применение RUP позволяет систематизировать процесс внедрения информационных систем, обеспечивает контроль над качеством каждого этапа разработки и способствует снижению риска провала проекта. Методология полезна для крупных проектов, где важно соблюдать строгую последовательность действий и обеспечить высокую степень формализации процесса. Для небольшой библиотечной системы возможно упрощённое использование некоторых аспектов RUP, адаптируя её под масштабы конкретной задачи.

Таким образом, применение RUP оправдано для повышения прозрачности и управляемости сложного процесса внедрения крупной корпоративной

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Понятие пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс (UI) — это средство взаимодействия пользователя с информационной системой. Он включает элементы визуальной среды (графику, кнопки, формы, иконки) и способы манипуляции этими элементами (нажатия клавиш, клики мышью, жесты сенсорного экрана). Интерфейс должен обеспечивать простоту, удобство и эффективность работы пользователей с системой.

Интерфейсы определяют качество восприятия и удобства использования системы пользователями, влияют на производительность труда и общую продуктивность работы предприятия.

2. Типы интерфейсов ИС

Графический пользовательский интерфейс (GUI)

Это наиболее распространённый тип интерфейса, используемый в современных системах. GUI представляет собой совокупность окон, кнопок, панелей инструментов, полей ввода текста и других элементов, позволяющих взаимодействовать с системой визуально и интуитивно понятно.

Веб-интерфейс

Представляет собой доступ к приложению через браузер. Такие интерфейсы позволяют пользователям получать доступ к системе независимо от устройства и операционной системы, однако требуют постоянного подключения к сети Интернет.

Командный интерфейс

Тип интерфейса, в котором взаимодействие осуществляется посредством набора специальных команд вручную. Обычно используется профессионалами для быстрого выполнения операций и продвинутых настроек. Примеры включают командную строку Windows или терминал Linux.

3. Категории пользователей

Для библиотечной информационной системы выделяются следующие роли пользователей:

- Администратор: управляет всей системой, создаёт и удаляет аккаунты, настраивает права доступа, проводит резервное копирование и восстановление данных.

- Оператор: заносит новые книги в базу данных, обрабатывает запросы читателей, проверяет статус возврата книг.

- Пользователь (читатель): просматривает каталог книг, заказывает книги онлайн, продлевает срок аренды, получает уведомления о новых поступлениях.

- Руководитель: контролирует работу операторов, отслеживает статистику пользования услугами библиотеки, принимает управленческие решения.

4. Требования к интерфейсу

Требования к интерфейсам ИС включают:

- Простота и ясность: минимализм в дизайне, отсутствие ненужных элементов.

- Минимальное количество шагов: одна операция должна выполняться минимальным числом действий.

- Логичность и доступность: единообразие оформления, лёгкость навигации, наличие подсказок.

- Обратная связь: подтверждение успешности выполненных операций.

- Безопасность: защиту от случайных и намеренных неправильных действий пользователя.

5. Эскиз интерфейса

┌───────────────────────────┐

│ Библиотека                                                    │

│                                                                         │

│ Логин: __________________                       │

│ Пароль: ________________                         │

│                                                                         │

│ ┌───────┬───────┬───────┐ │

│ │ Вход │ Регистрация │ │ │

│ └───────┴───────┴───────┘ │

│   Поиск книг:                                                 │

│ __________________________                    │

│ Результат поиска:                                         │

│                                                                         │

│ Книга 1                                                           │

│ Автор                                                              │

│ Год издания                                                    │

│ Статус                                                             │

продолжение таблицы

│ Получить                                                         │

│                                                                           │

Продолжение таблицы 3.

│ Книга 2                                                             │

│ Автор                                                                │

│ Год издания                                                      │

│ Статус                                                                │

│ Получить                                                            │

│                                                                            │

└───────────────────────────┘

6. Понятия аутентификации, авторизации и разграничения прав доступа

- Аутентификация: процедура подтверждения подлинности пользователя путём проверки введённого имени и пароля.

- Авторизация: предоставление определённым пользователям конкретных полномочий (прав доступа) на выполнение тех или иных действий внутри системы.

- Разграничение прав доступа: управление доступом пользователей к ресурсам и операциям системы на основании установленных ролей и уровней привилегий.

7. Модели доступа

Модели разграничения доступа бывают трёх видов:

- Дискреционная (DAC): владелец ресурса сам определяет уровень доступа другим субъектам.

- Ролевая (RBAC): распределение доступа осуществляется на основе заранее заданных ролей и полномочий, назначаемых ролям.

- Мандатная (MAC): основанная на классификации объектов и субъектов, контролируется центральной организацией.

8. Матрица прав доступа
ТАБЛИЦА 7

Приведём пример матрицы прав доступа для библиотечной системы:

| Роль     | Просмотр каталога | Добавление книг | Редактирование статуса | Управление пользователями |

|----------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|

| Админ    | ✅                | ✅              | ✅                     | ✅                                   |

| Оператор | ✅                | ✅              | ✅                     | ❌                                 |

| Пользователь | ✅           | ❌              | ❌                     | ❌                               |

| Руководитель | ✅         | ❌              | ❌                     | ✅                                 |

9. Настройка доступа к сетевым устройствам

Настройка доступа к сетевым устройствам подразумевает следующее:

- Создание учётных записей: выделение уникальных логинов и паролей для каждого сотрудника.

- Парольная политика: установление сложных паролей и регулярная смена паролей.

- Определение уровня доступа: назначение разным сотрудникам разных уровней доступа к оборудованию.

- Регулярная проверка: мониторинг активности пользователей и отключение неактивных аккаунтов.

10. Значение правильного разграничения доступа

Правильное разграничение доступа гарантирует безопасность данных, предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и повышает надёжность функционирования информационной системы. Грамотно настроенные механизмы аутентификации и авторизации снижают риск утечек данных и повышают доверие пользователей к системе.

Тестирование информационных систем — это процесс выявления дефектов и несоответствий функционала системы заявленным требованиям и ожиданиям пользователей. Основная задача тестирования — убедиться, что созданная система работает правильно, стабильно и соответствует установленным стандартам качества.

2. Виды тестирования

Основные виды тестирования ИС:

- Модульное тестирование: тестирование отдельных компонентов (модулей) системы отдельно друг от друга. Используется для проверки правильности работы небольших фрагментов программы.

- Интеграционное тестирование: проверка совместной работы взаимосвязанных модулей системы. Основной целью является обнаружение ошибок в связях между отдельными частями приложения.

- Системное тестирование: комплексная проверка всех компонентов системы вместе. Проверяется работоспособность системы в целом, включая функциональные и нефункциональные характеристики.

- Приемочное тестирование: проводится заказчиком или конечными пользователями перед принятием системы в промышленную эксплуатацию. Задача — удостовериться, что система соответствует предъявляемым требованиям и готова к полноценному использованию.

3. Пример тестовых сценариев

Предположим, мы внедряем информационную систему учета студентов университета. Приводим пять примеров тестовых сценариев:

Сценарий 1: Регистрация нового студента

- Цель теста: проверить регистрацию нового студента.

- Входные данные: ФИО студента, номер группы, контактные данные.

- Ожидаемый результат: студент успешно зарегистрирован, отображается сообщение об успешной регистрации.

- Фактический результат: новый студент появился в списке зарегистрированных студентов.

Сценарий 2: Изменение личной информации студента

- Цель теста: проверка изменения контактных данных зарегистрированного студента.

- Входные данные: старый адрес электронной почты и новый адрес электронной почты.

- Ожидаемый результат: обновление профиля с успешным изменением адреса электронной почты.

- Фактический результат: профиль обновлен, показывается новый адрес электронной почты.

Сценарий 3: Экспорт данных о студентах

- Цель теста: экспортировать список студентов в файл формата Excel.

- Входные данные: выбор групп и фильтров экспорта.

- Ожидаемый результат: файл Excel сформирован корректно и доступен для скачивания.

- Фактический результат: созданный файл открывается, содержит правильные данные.

Сценарий 4: Автоматическое начисление стипендии

- Цель теста: автоматическое зачисление стипендии студентам на банковские счета.

- Входные данны: база данных студентов с реквизитами банковских счетов.

- Ожидаемый результат: начисленные суммы поступили на соответствующие счета.

- Фактический результат: деньги зачислены верно, формируется отчет о проведенных операциях.

Сценарий 5: Корректировка расписания занятий

- Цель теста: изменение расписания преподавателя на учебный период.

- Входные данные: расписание преподавателей и групп.

- Ожидаемый результат: корректировка внесена, студенты уведомляются автоматически.

- Фактический результат: новая версия расписания доступна, уведомление отправлено учащимся.

4. Возможные замечания при тестировании

Примеры возможных замечаний, выявляемых в процессе тестирования:

- Некорректная обработка входных данных (например, недопустимый символ в поле ввода).

- Неверная логика расчета или вывода результатов.

- Проблемы с производительностью системы (медленная работа).

- Неудачные попытки восстановления после сбоев.

- Несоответствие внешним условиям эксплуатации (неверная работа при недостаточной пропускной способности сети).

5. Порядок устранения замечаний

Процесс устранения замечаний выглядит следующим образом:

1) Регистрация ошибки: документирование проблемы с указанием описания ошибки, условий воспроизведения и критичности проблемы.

2) Анализ причины: изучение проблемы командой разработчиков для выяснения причины возникновения дефекта.

3) Исправление: внесение изменений в код или конфигурационные файлы системы для устранения найденной ошибки.

4) Проверка исправления: повторное тестирование дефектного участка, чтобы убедиться, что ошибка устранена и исправление не привело к появлению новых ошибок.

6. Вывод

Тестирование играет ключевую роль в обеспечении качества разрабатываемого программного обеспечения. Оно помогает выявить дефекты на ранних этапах разработки, снижает затраты на устранение ошибок и улучшает надежность системы. Правильная реализация всех этапов тестирования необходима для успешного внедрения информационной системы и удовлетворения запросов пользователей.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1. Понятие тестирования информационной системы (ИС)

Тестирование представляет собой процесс проверки функционирования системы с целью обнаружения ошибок и несоответствий требованиям заказчика. Основная задача тестирования заключается в проверке корректности работы системы, её надёжности, производительности и совместимости с различными средами. Этапы тестирования проводятся последовательно, начиная от отдельного компонента (модуля) и заканчивая системой в целом.

2. Основные виды тестирования

Модульное тестирование: Этот этап включает проверку отдельных частей (компонентов) информационной системы. Например, отдельно проверяют функциональность подсистемы учёта книг или выдачи читательских билетов.Цель: выявить ошибки на уровне отдельного модуля.

Интеграционное тестирование: Здесь оценивается взаимодействие различных компонентов между собой. Например, синхронизация базы данных читальных залов и каталогов литературы.Цель: удостовериться, что модули работают согласованно.

Системное тестирование: Система тестируется как единое целое, включая проверку общей производительности, стабильности и устойчивости работы.Цель: оценка системы на предмет готовности к эксплуатации.

Приёмочное тестирование: Это финальный этап перед вводом системы в эксплуатацию. Заказчик проводит тесты для оценки выполнения требований, указанных в техническом задании.Цель: подтверждение соответствия системы ожиданиям клиента.

3. Составление тестовых сценариев для библиотечной системы

Сценарий №1.Цель теста: регистрация нового читателя.Входные данные: паспортные данные, адрес проживания, контактный номер телефона.Ожидаемый результат: создание учётной записи читателя и получение идентификационного номера.Фактический результат: система создаёт новый аккаунт читателя, присваивая уникальный номер.

Сценарий №2.Цель теста: оформление заказа на книгу.Входные данные: ISBN книги, срок возврата, регистрационный номер читателя.Ожидаемый результат: заказ оформляется, книга резервируется для конкретного читателя.Фактический результат: статус книги меняется на "забронировано", отправлено уведомление читателю.

Сценарий №3.Цель теста: возврат книги.Входные данные: штрих-код книги, регистрационный номер читателя.Ожидаемый результат: снятие статуса бронирования и закрытие задолженности.Фактический результат: книга возвращается в общий доступ, долг списывается автоматически.

Сценарий №4.Цель теста: просмотр каталога книг.Входные данные: поисковый запрос ("Название книги").Ожидаемый результат: список книг, соответствующий запросу.Фактический результат: точный поиск по названию возвращает релевантные книги.

Сценарий №5.Цель теста: контроль задолженностей читателя.Входные данные: регистрационный номер читателя.Ожидаемый результат: предоставление перечня просроченных заказов и штрафных санкций.Фактический результат: показывается полный перечень задолженностей и штрафов.

4. Определение возможных ошибок

Несоответствие возвращаемых результатов поиска указанным параметрам. Неправильное начисление штрафа за просрочку возврата книг. Потеря данных при переходе между экранами системы. Недостаточная производительность при большом количестве запросов. Проблемы с синхронизацией данных при одновременном доступе множества пользователей.

5. Порядок устранения замечаний

Регистрация ошибки осуществляется через специальный инструмент (баг-трекер): фиксируется подробное описание неисправности, шаги воспроизведения, условия возникновения. Анализ первопричины выполняется командой разработчиков путём детального изучения исходного кода и трассировки операций. Исправление предполагает внесение необходимых изменений в кодовую базу, конфигурационные файлы или структуру баз данных. Повторное тестирование производится повторно с использованием тех же тест-кейсов, чтобы подтвердить устранение неполадки.

6. Вывод

Проведение качественного тестирования существенно снижает риск внедрения ненадежной или нестабильной системы. Это позволяет своевременно устранить недостатки и обеспечить высокое качество сервиса. Без должного тестирования велика вероятность финансовых потерь и снижения доверия клиентов. Следовательно, организация систематического тестирования становится необходимым условием успешного внедрения и эффективного функционирования библиотечной информационной системы.

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

1. Понятие мониторинга и его задачи в процессе внедрения ИС

Мониторинг внедрения — это регулярный сбор и анализ данных о состоянии процесса внедрения информационной системы с целью своевременного выявления отклонений от запланированных целей и принятия мер по устранению возникающих трудностей. Основной задачей мониторинга является обеспечение эффективной координации действий участников проекта, минимизация рисков и повышение вероятности успешной сдачи проекта заказчику.

Задачи мониторинга включают:Контроль соблюдения графика и бюджета проекта.Своевременное выявление и решение технических и организационных проблем.Постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий.Повышение прозрачности и управляемости всего процесса внедрения.

2. Основные показатели мониторинга

Для отслеживания хода внедрения используются следующие ключевые показатели: Соблюдение сроков. Периодическое сравнение текущих дат с установленными временными рамками проекта. Качество выполняемых работ. Соответствие выполненных задач установленным стандартам и требованиям. Количество ошибок. Фиксируются и анализируются любые отклонения и баги, возникшие в процессе разработки и внедрения. Готовность системы. Степень достижения функциональных возможностей системы относительно запланированного объема.

3. Инструменты мониторинга

Основные инструменты мониторинга, используемые в проекте внедрения библиотечной ИС: Отчеты о ходе внедрения. Регулярные отчёты, содержащие сводку достигнутых результатов и существующих проблем. Чек-листы. Перечни обязательных проверок и критериев оценки промежуточных итогов. Журналы учета ошибок. Документирование любых выявленных неисправностей, способов их исправления и последующего анализа.

4. План мониторинга внедрения ИС
таблица 8

Ниже представлен пример плана мониторинга внедрения библиотечной информационной системы:

| Показатель | Метод контроля | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение сроков | Чек-листы | Еженедельно | Руководитель проекта |
| Качество выполняемых работ | Отчеты о выполнении | Ежемесячно | Технический специалист |
| Количество ошибок | Журналы учета ошибок | По мере выявления | Специалист службы поддержки |
| Готовность системы | Функциональное тестирование | Каждые две недели | Команда тестирования |

5. Роль мониторинга в успешном внедрении ИС

Эффективный мониторинг значительно повышает шансы на успех проекта внедрения информационной системы библиотеки. За счёт регулярного сбора и анализа информации обеспечивается своевременное реагирование на возникающие трудности, минимизируются потери ресурсов и сокращается общее время выполнения проекта. Мониторинг также способствует повышению прозрачности процессов и укреплению командного взаимодействия, что критично важно для сложных проектов, таких как автоматизация библиотечных фондов и обслуживания читателей.

Таким образом, мониторинг служит важным инструментом повышения уверенности в достижении поставленных целей и снижении риска провала проекта.

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Понятие качества информационной системы (ИС)

Информационная система считается качественной, если она соответствует ряду ключевых характеристик, обеспечивающих бесперебойную работу и удовлетворение потребностей пользователей. Основными аспектами качества являются функциональность, надежность, удобство использования, безопасность и производительность.

2. Основные показатели качества функционирования ИС

Функциональная полнота: степень удовлетворения требований пользователей, наличие необходимого функционала. Надежность: способность системы стабильно функционировать длительное время без отказов и сбоев. Производительность: скорость обработки запросов и реакции на запросы пользователей. Удобство использования: простота и интуитивность интерфейса, легкость освоения пользователями. Безопасность: защита данных и конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

3. Качественная оценка библиотечной ИС

Функциональная полнота: Система охватывает все необходимые процессы, такие как учет фонда, обслуживание читателей, поиск и бронирование книг. Надежность: Высокий уровень доступности и редкость сбоев обеспечивают комфортную работу библиотекарей и читателей. Производительность: Время отклика системы минимальное, позволяя быстро находить нужную литературу. Удобство использования: Простота навигации и интерфейс делают использование удобным даже для начинающих пользователей. Безопасность: Надежная защита персональных данных пользователей и конфиденциальной информации библиотеки.

4. Понятие CALS-технологий

CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) — технологии непрерывного совершенствования и поддержания жизнеспособности продуктов и систем на протяжении всего жизненного цикла. Применительно к библиотечной ИС CALS-подходы позволяют оптимизировать управление фондами, улучшать сервисы обслуживания и поддерживать постоянную актуальность данных.

5. Понятие сопровождения ИС

Сопровождение ИС — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание работоспособности системы, улучшение её эксплуатационных качеств и поддержку пользователей. Включает этапы диагностики, профилактики, коррекции и модернизации.

6. Основные задачи сопровождения ИС

Исправление ошибок: устранение выявленных недостатков и багов. Обновление системы: интеграция улучшенных версий ПО и модернизация оборудования. Консультации пользователей: помощь пользователям в освоении системы и решение возникающих вопросов. Контроль работоспособности: постоянное наблюдение за состоянием системы и предотвращение сбоев.

7. Ролевые функции сопровождения ИС

Администратор: контролирует работу системы, настраивает серверы и программное обеспечение. Инженер сопровождения: устраняет технические неисправности и производит настройку оборудования. Пользователь: взаимодействует с системой, обращаясь с проблемами и пожеланиями. Руководитель: принимает управленческие решения, распределяет ресурсы и координирует деятельность команды сопровождения.

8. 
Таблица 9 «ролей и функций»

| Роль | Функция | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Настройка и поддержка сервера | Поддержание работоспособности |
| Инженер сопровождения | Диагностика и ремонт техники | Решение технических проблем |
| Пользователь | Использование системы | Сообщение о проблемах |
| Руководитель | Управление процессом | Принятие стратегических решений |

9. Процесс сопровождения ИС

Получение запроса от пользователя → классификация заявки → назначение исполнителя → выполнение работы → контроль и закрытие заявки.

10. Регламент сопровождения ИС

Прием заявок: фиксация поступивших обращений в журнале. Классификация заявок: определение приоритета и типа обращения. Выполнение работ: техническое решение проблемы или консультация пользователя. Контроль и закрытие заявки: проверка исполнения, закрытие задачи и информирование заявителя.

11. Схема процесса сопровождения ИС

Копировать

Заявка от пользователя --> Классификация заявки -->

Назначение исполнителя -->

Выполнение работ -->

Контроль и закрытие заявки

12. Критерии эффективности сопровождения

- Минимальное количество жалоб пользователей.

- Высокая доступность системы.

- Сокращение времени реагирования на инциденты.

- Удовлетворённость пользователей качеством поддержки.

13. Выводы

Оценка качества и применение CALS-технологий важны для обеспечения устойчивого развития библиотечной ИС. Четкое распределение ролей и грамотное сопровождение способствуют поддержанию высокого уровня работоспособности системы и повышают эффективность обслуживания пользователей. Регламентированное сопровождение упрощает управление и улучшает общую продуктивность организации.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

1. Понятие резервного копирования

Резервное копирование (backup) — это процесс периодического сохранения важных данных в надежном месте с целью защиты от случайной утраты или повреждения информации. Главная цель резервного копирования — обеспечить возможность быстрого восстановления утраченных данных в случае аварийных ситуаций, аппаратных поломок, атак злоумышленников или иных форс-мажорных обстоятельств.

2. Цели резервного копирования

Защита от потери данных: предотвращение безвозвратной утраты важной информации. Восстановление после сбоев: быстрое возвращение системы в рабочее состояние после аварии или отказа оборудования. Сохранение целостности данных: гарантия сохранности полной копии данных на определенный момент времени.

3. Виды резервного копирования

Существует три основных вида резервного копирования: Полное (Full Backup): создается полная копия всех файлов и данных. Этот способ наиболее ресурсоемкий, но гарантирует полное восстановление данных. Инкрементное (Incremental Backup): сохраняются только изменения, произошедшие с момента последнего резервного копирования любого типа. Экономит пространство и время, однако требует наличия последней полной копии. Дифференциальное (Differential Backup): сохраняется разница между текущими файлами и последними изменениями после предыдущего полного копирования. Промежуточные инкрементальные копии не требуются, но занимает больше места по сравнению с инкрементальным методом.

4. Объекты резервного копирования

Для библиотечной ИС объектами резервного копирования будут являться:Базы данных (записи о книгах, читатели, транзакции);Конфигурационные файлы (параметры настройки системы);Пользовательские данные (личные кабинеты читателей, истории заказов).

5. Регламент резервного копирования

Разработанный регламент резервного копирования для библиотечной ИС может выглядеть следующим образом: Периодичность копирования: ежедневное инкрементное резервное копирование, еженедельное дифференциальное, ежемесячное полное. Тип резервного копирования: комбинируется инкрементное, дифференциальное и полное копирование. Место хранения копий: внешние носители (HDD/SDD), облачные хранилища, сетевые устройства NAS. Ответственное лицо: администратор информационной системы.

6. Процедура восстановления данных

Процедура восстановления данных из резервной копии состоит из следующих шагов:Выбор нужной резервной копии (полной, дифференциальной или инкрементальной).Подготовка среды восстановления (сервер, оборудование).Запуск утилиты восстановления (в зависимости от используемого инструмента).Импорт данных из резервной копии.Проверка восстановленных данных на целостность и работоспособность.

7. Откат рабочей версии системы

Порядок отката системы к предыдущей рабочей версии включает следующие шаги:Идентификация точки отката (моментальная версия системы).Сохранение текущего состояния системы (если необходимо).Загрузка и развертывание старой версии системы.Проведение тестов для проверки работоспособности системы.Корректировка настроек и завершение отката.

8. Анализ рисков

Возможные риски при отсутствии резервного копирования:Утрата ценной информации о фонде и читателях.Длительное отключение системы, влияющее на нормальную работу библиотеки.Нарушение работы сервисов и приложений, зависящих от сохраняемых данных.Повреждение репутации учреждения из-за нарушений в обслуживании читателей.

9. Выводы

Резервное копирование играет важнейшую роль в защите и восстановлении данных информационной системы библиотеки. Наличие продуманного регламента резервного копирования позволяет снизить риски потерь и ускорить восстановление после аварийных ситуаций. Регулярное соблюдение процедур резервного копирования и восстановления данных обеспечивает надежную защиту информации и стабильную работу библиотечной системы.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1. Изучение понятия информационной безопасности

Информационная безопасность — это совокупность мер по защите данных от несанкционированного доступа, изменений, уничтожения или потери. Под данными понимается всё: от клиентской базы и коммерческих документов до личных аккаунтов и фотографий

2. Основные угрозы безопасности ИС

Несанкционированный доступ (НСД) — злоумышленники или не авторизованные пользователи получают доступ к данным или функционалу системы.

Вредоносное ПО — вирусы, трояны, шпионские программы, способные нанести вред системе.

Утечка данных — раскрытие личной информации пользователей, списков литературы, пользовательских запросов.

Сбои оборудования — отказ серверов, сетевых устройств или других компонентов.

Ошибка пользователя — случайное удаление данных, неправильные действия, неправильная настройка системы

3. 
таблица 11 «Классификация угроз»

| виды угроз | категории |
| --- | --- |
| Сбои оборудования | выход из строя : Серверов,каналов связи,жестких дисков и т.д. |
| Ошибки ПО | Баги в операционной системе, приклодном ПО или драйверах |

4. Меры защиты информации

1.Организационные:

Разработка политики безопасности.

Обучение персонала.

Назначение ответственных за ИБ.

2.Программные:

Антивирусное ПО.

Шифрование данных.

Ограничения доступа.

3.Технические:

Использование фаерволов.

Регулярное обновление системы.

Резервное копирование.

5.

Таблица 12  «Угроза — мера защиты»

| Мера защиты | Угроза | Описание |
| --- | --- | --- |
| Аутентификация пользователей | Несанкционированный доступ | Учётные записи, пароли, двуфакторная аутентификация |
| Шифрование данных | Утечка информации | Защита данных при передаче и хранении |
| Регулярное резервное копирование | Сбои оборудования | Быстрое восстановление данных при сбое |
| Антивирусное ПО | Вредоносное ПО | Обнаружение и удаление |

6. Анализ системы защиты ИС

Для библиотеки можно применить следующие меры:

Внедрение двухфакторной аутентификации для доступа к системе.

Ограничение прав пользователя в соответствии с ролью (библиотекарь, читатель, администратор).

Регулярное резервное копирование базы данных книг и пользователей.

Установка системы обнаружения вторжений и межсетевого экрана.

Шифрование пользовательских данных и истории запросов.

7. Защита от несанкционированного доступа (НСД)

Учётные записи пользователей — создание уникальных логинов и паролей.

Пароли — сложные, регулярная смена паролей.

Роли и права доступа — разграничение доступа: кто может добавлять, удалять или редактировать данные.

Двухфакторная аутентификация — для повышенной защиты.

Логи входов — отслеживание активности пользователей

8. Защита данных

Резервное копирование — ежедневное или еженедельное копирование базы данных.

Шифрование — шифрование данных пользователей, транзакций и журналов.

Антивирусная защита — установка и обновление антивирусных программ.

9. Организационные меры безопасности

Разработка инструкций по ИБ для сотрудников.

Ответственность за нарушение правил — дисциплинарные меры.

Регулярные аудиты и проверки соблюдения правил безопасности.

Обучение персонала правилам безопасной работы с системой.

10. Выводы

Комплексный и системный подход к обеспечению информационной безопасности — залог стабильной работы библиотечной системы. Внедрение организационных, программных и технических мер позволяет снизить риски и защитить ценную информацию от внутренних и внешних угроз, обеспечивая сохранность и доступность данных.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Основные понятия

Идентификация пользователя

Идентификация — процесс определения личности пользователя путем сопоставления предоставленных идентификационных данных (например, имени пользователя, номера читательского билета).

Аутентификация пользователя

Аутентификация — проверка подлинности введенных пользователем данных для подтверждения его личности (логин/пароль, смарт-карта, отпечаток пальца).

Авторизация пользователя

Авторизация — предоставление права доступа пользователю к определенным ресурсам системы на основании успешно пройденной идентификации и аутентификации.

2. Способы аутентификации

Основные методы аутентификации включают:По логину и паролю: Традиционный способ, наиболее распространенный в информационных системах.По смарт-карте: Использование электронных карт с встроенными чипами для проверки подлинности.По биометрическим данным: Проверка уникальных физических характеристик пользователя (отпечатков пальцев, лица, голоса).Двухфакторная аутентификация: Комбинирование двух различных методов (например, пароль + одноразовый код, отправленный на телефон).

3. Категории пользователей информационной системы библиотеки

Категории пользователей зависят от уровня доступа к информационным ресурсам и правам на управление системой:

| Категория | Описание | Уровень доступа |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Полное администрирование всей системы | Полный доступ |
| Сотрудник библиотекарь | Управление каталогизацией книг, выдача читателей | Ограниченный доступ |
| Читатель | Просмотр каталога, бронирование книг | Минимальные привилегии |

4. Требования к системе доступа

Требования к управлению доступом:Надежность паролей: Пароли должны содержать минимум восемь символов, включая буквы разного регистра, цифры и специальные символы.Периодичность смены пароля: Пользователи обязаны менять пароль каждые три месяца.Блокировка учетной записи: Автоматическая блокировка аккаунта после трех неудачных попыток ввода пароля.

5. Порядок управления учетными записями

Порядок создания, изменения и удаления учетных записей пользователей включает следующие этапы:Создание новой учетной записи: Регистрация нового пользователя с присвоением начальных настроек доступа.Изменение учетной записи: Обновление персональных данных и полномочий пользователя.Удаление учетной записи: Деактивация пользователя при прекращении взаимодействия с системой.

6. Назначение прав доступа

Права доступа назначаются в зависимости от ролей пользователей:Для администратора: Полный доступ ко всем функциям системы.Для сотрудника: Доступ к основным операциям с фондом и читателями.Для читателя: Возможность просмотра и бронирования литературы.

7. Матрица доступа пользователей

Матрица доступа определяет допустимые операции для каждой группы пользователей:

| Операция | Администратор | Библиотекарь | Читатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Добавлять книгу | Да | Нет | Нет |
| Редактировать запись | Да | Да | Нет |
| Выдавать книги | Да | Да | Нет |
| Бронировать книгу | Нет | Нет | Да |
| Управлять пользователями | Да | Нет | Нет |

8. Контроль доступа и выявление нарушений

Способы контроля доступа и выявления нарушений:Журналирование входов: Сохранение истории авторизаций и изменений.Аудит действий пользователей: Анализ активности сотрудников и читателей для предотвращения злоупотреблений.

9. Значимость правильной организации доступа

Корректная организация доступа играет ключевую роль в обеспечении безопасности информационной системы библиотеки, предотвращая несанкционированный доступ и защищая конфиденциальные данные пользователей. Грамотное управление доступом позволяет повысить надежность и стабильность функционирования системы, обеспечивая целостность данных и соблюдение правил конфиденциальности.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие ошибки информационной системы

Информационная ошибка — это отклонение поведения информационной системы от ожидаемого результата, вызванное внешними факторами или внутренними дефектами программы, оборудования или действий пользователей. Такие отклонения негативно влияют на работоспособность системы и приводят к снижению качества обслуживания пользователей.

2. Основные виды ошибок информационных систем

Программные ошибки: связаны с некорректностью исходного кода приложения или неправильной работой алгоритмов обработки данных.

Пользовательские ошибки: вызваны неверными действиями самих пользователей системы (например, ввод неправильных данных).

Аппаратные ошибки: возникают вследствие сбоев аппаратуры (поломки серверов, сетевого оборудования и др.).

Сетевые ошибки: обусловлены проблемами связи между компонентами сети (потеря пакетов, низкая скорость передачи данных).

3. Источники информации об ошибках

Сообщения пользователей: жалобы и замечания пользователей о работе системы.Автоматические журналы системы: автоматическая регистрация всех событий, происходящих в системе (лог-файлы).Отчеты администраторов: регулярные отчеты сотрудников службы поддержки и ИТ-отдела.

4. Методы регистрации ошибок

Журналы ошибок: файлы, автоматически фиксирующие события и ошибки системы.Формы заявок: специальные веб-интерфейсы для подачи сообщений пользователями.Системы отслеживания ошибок (Bug Tracker): специализированные инструменты для централизованного учета и управления багами.

5. Структура сообщения об ошибке

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Дата и время | Время появления ошибки |
| Пользователь | Кто столкнулся с проблемой |
| Описание ошибки | Подробности возникшей проблемы |
| Условия | Как возникла проблема |
| Уровень критичности | Степень влияния на систему |

6. Формат отчета об ошибке

Форма отчета об ошибке

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.04.2025 | Иванов А.И. | Невозможно сохранить запись... | Высокая | Открыта |

7. Классификация ошибок по критичности

Критические ошибки: блокируют основную функциональность системы, делают невозможным выполнение основных операций.Средние ошибки: снижают эффективность работы системы, затрудняют доступ к важным данным.Незначительные ошибки: незначительное влияние на общую производительность системы, мелкие неудобства для пользователей.

8. Пример заполнения формы

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.04.2025 | Петров П.С. | Система зависла при поиске книг | Средняя | Открыт |

9. Причины возникновения ошибок

Ошибки проектирования: недостаточная проработанность требований, отсутствие тестирования.Ошибки реализации: дефекты программного кода, неоптимальные решения разработчиков.Неправильные действия пользователей: нарушение инструкций эксплуатации системы.

10. Порядок устранения ошибок

Устранять ошибки рекомендуется начиная с наиболее критичных, далее переходить к средним и незначительным.

11. Меры по устранению ошибок

Для программных ошибок: исправлять код, проводить дополнительное тестирование.Для пользовательских ошибок: улучшать интерфейс, вводить инструкции и подсказки.Для аппаратных ошибок: ремонт или замена компонентов.

12. Простой план устранения ошибок

| Ошибка | Причина | Мера устранения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Невозможность сохранения | Дефект в программе базы данных | Исправление SQL-запросов | Программист |
| Медленная работа системы | Перегрузка сервера | Увеличение мощности сервера | Администратор |

13. Выводы

Регистрация ошибок играет ключевую роль в сопровождении информационной системы. Она позволяет своевременно выявлять проблемные места, устранять неисправности и повышать качество обслуживания пользователей. Корректное описание ошибок помогает специалистам быстрее находить и решать проблемы, минимизируя негативное воздействие на пользователей. Регулярное проведение анализа возникающих ошибок способствует улучшению архитектуры и надежности системы.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

Техническое сопровождение информационной системы (ИС) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание стабильной и бесперебойной работы системы, устранение технических неисправностей и обеспечение эффективной эксплуатации всеми категориями пользователей.

Основное отличие от функционального сопровождения:Функциональное сопровождение ориентировано на развитие функционала и адаптацию системы к новым требованиям пользователей.Техническое сопровождение сосредоточено исключительно на поддержке существующей инфраструктуры и обеспечении её нормальной работы.

1. Определение технического сопровождения ИС

2. Виды технического сопровождения

Профилактическое обслуживание: регулярная проверка состояния системы, обновление ПО, резервное копирование данных, профилактика сбоев.Корректирующее обслуживание: оперативное реагирование на возникающие технические неполадки, восстановление функционирования после сбоя.Адаптационное обслуживание: настройка и оптимизация системы под новые условия среды эксплуатации (новые версии ОС, оборудования).Совершенствующее обслуживание: модернизация устаревших элементов системы для повышения производительности и стабильности.

3. Основные работы по техническому сопровождению

Контроль работоспособности ИС (мониторинг доступности, быстродействия).Обновления операционных систем, приложений, баз данных.Устранение отказов и сбоев.Поддержка пользователей (консультации, обучение, помощь в решении технических вопросов).

4. Специалисты, выполняющие техническое сопровождение

Основные исполнители:Администратор информационной системы: контролирует состояние системы, устраняет технические неисправности.Инженер сопровождения: занимается профилактическими работами, обновляет компоненты, консультирует пользователей.

5. Процесс технического сопровождения при проблемах

Последовательность действий:Прием обращения от пользователя (через службу поддержки, электронную почту, телефон).Диагностика проблемы (идентификация причины отказа).Принятие мер по восстановлению работоспособности (ремонт, перезагрузка, перенастройка).Проверка результатов восстановления.Закрытие инцидента с фиксацией результата в журнале.

6. Регламент технического сопровождения

Регламент включает следующие этапы:

Приём обращений: обращение регистрируется сотрудником службы поддержки, фиксируется тип проблемы и ответственный специалист.Классификация проблем: распределение инцидентов по категориям (базовая диагностика, настройки, оборудование, программное обеспечение).Сроки устранения: определение приоритетов и сроков устранения в зависимости от уровня критичности (недельные сроки для мелких сбоев, часы — для серьёзных аварий).Контроль выполнения: периодический мониторинг исполнения поручений, закрытие выполненных задач с обязательной отметкой в реестре.

7. Форма журнала учета работ по сопровождению

Журнал учета работ по сопровождению

| Дата | Проблема | Действие | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.2025 | Нет отклика при открытии каталог | Перезагрузка сервера каталогов | Инженер Иванова | Выполнено |

8. Показатели эффективности сопровождения

Ключевые показатели:Время реакции на инцидент: среднее время между сообщением о проблеме и началом её диагностики.Время устранения: промежуток времени от начала диагностики до полного восстановления работоспособности.Количество повторных сбоев: количество случаев повторного проявления одной и той же проблемы после её устранения.

9. Анализ эффективности сопровождения

Анализ показывает, что время реакции составляет около часа, время устранения — порядка двух часов. Количество повторных сбоев сведено к минимуму благодаря качественному решению первопричин.

10. Предложения по улучшению сопровождения

Рекомендуемые меры:Автоматизировать процесс учёта заявок для ускорения их обработки.Повышать квалификацию специалистов путем регулярного обучения современным методикам техобслуживания.Улучшить существующие регламенты и процедуры с целью снижения количества критических ситуаций.

11. Выводы

Эффективное техническое сопровождение является залогом успешной эксплуатации информационной системы. Четко разработанные регламенты, контроль качества и оценка эффективности позволяют поддерживать высокий уровень готовности системы и удовлетворенности пользователей. Организация четкого учёта, своевременного реагирования и анализа дефектов способствуют непрерывному развитию и совершенствованию информационного пространства библиотеки.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1. Понятие обновления ИС

Обновление информационной системы (ИС) — это внесение изменений в конфигурацию, программное обеспечение или базу данных системы с целью улучшения ее характеристик, добавления новых возможностей, исправления обнаруженных недостатков и укрепления защиты от угроз безопасности.

2. Виды обновлений

Плановые обновления: выполняются регулярно согласно заранее утвержденному графику, включают небольшие изменения и исправления.Внеплановые обновления: осуществляются вне графика в экстренных ситуациях, чаще всего при обнаружении серьезных уязвимостей или поломок.Критические обновления безопасности: предназначены для немедленного закрытия опасных брешей в защите, устанавливаются немедленно независимо от планового расписания.

3. Подготовка к обновлению

Перед проведением обновления необходимо выполнить ряд подготовительных шагов:Резервное копирование важных данных и конфигурации системы.Проведение уведомления пользователей о предстоящих работах и возможных ограничениях доступа.Тестирование новой версии в тестовом окружении на предмет совместимости и отсутствия конфликтов.

4. Регламент обновления ИС

Регламент предусматривает следующее:Периодичность обновлений определяется уровнем критичности и особенностями операционной среды.Назначаются ответственные сотрудники (администратора и инженеры сопровождения).Все обновления проводятся поэтапно: сначала в тестовых средах, затем переносятся в рабочую среду.Если обновление вызывает сбои, предусмотрена процедура отката к предыдущей рабочей версии.

5. Причины необходимости восстановления данных

Причины потери данных и необходимости восстановления:Сбой оборудования (повреждение жестких дисков, выход из строя сервера).Непредвиденные ошибки при проведении обновления.Атаки вредоносного ПО (например, вирусы-шифровальщики).Человеческий фактор (случайное удаление файлов пользователями).

6. Источники восстановления данных

Источниками восстановления служат:Регулярные резервные копии данных (ежедневные, еженедельные).Архивные версии, сохранённые ранее.Контрольные точки восстановления, созданные системой автоматически.

7. Процедура восстановления данных

Процедура состоит из следующих этапов:Оценка объема утраченной информации и степени повреждения системы.Выбор подходящего источника восстановления (резервная копия, архивная версия).Запуск операции восстановления с использованием специальных инструментов.Повторная проверка корректности восстановленных данных.

8. Проверка корректности восстановления

Проверяется целостность и доступность данных следующим образом:Производится выборочное тестирование ключевых функций системы.Проводится сверка контрольных сумм и проверяются служебные метаданные.Отчет о результатах восстановления направляется ответственным лицам.

9. Параметры ИС

Параметры информационной системы оказывают значительное влияние на стабильность, безопасность и удобство работы пользователей. Они делятся на:Системные параметры: внутренние характеристики системы (размер буферов памяти, таймауты запросов).Пользовательские параметры: настройки интерфейсов и прав доступа конкретных пользователей.Параметры безопасности: уровни авторизации, протоколы шифрования.Параметры производительности: настройки оптимизации скорости обработки запросов.

10. Настройка параметров ИС

Настройка должна учитывать особенности конкретной системы и требования организации. Например, важно правильно настроить ограничения по числу одновременных подключений, размеры временных таблиц и интервалы резервного копирования.

11. Документирование настроек

Для документирования используется форма фиксации значений параметров:

| Параметр | Значение | Назначение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер кэш-памяти | 1 Гб | Оптимизация запросов | Администратор |
| Права администратора | Полные | Управление всей системой | Руководство |
| Шифрование паролей | Включено | Безопасность учетных записей | Специалист IT |

12. Важность обновления и правильной настройки

Правильно организованное обновление гарантирует устойчивость системы, защищает от атак злоумышленников и улучшает функциональные возможности. Наличие чётких процедур восстановления обеспечивает быстрое возвращение системы в рабочее состояние даже после значительных потерь данных. Грамотная настройка параметров делает использование системы удобным и безопасным для пользователей.

Таким образом, регламентированное обновление, продуманная стратегия восстановления и правильная настройка играют важнейшую роль в поддержании стабильной и безопасной работы информационной системы библиотеки.

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

1. Понятие структуры ИС

Информационная система представляет собой совокупность технических устройств, методов обработки информации, организационных элементов и персонала, предназначенную для сбора, хранения, преобразования и передачи информации. Структура ИС определяет организацию взаимодействия её составных частей и служит основой функционирования всей системы.

Назначение структуры ИС заключается в обеспечении эффективного управления информацией, повышении производительности труда сотрудников организации и оптимизации процессов принятия решений.

2. Основные компоненты ИС

Рассмотрим подробнее каждый компонент ИС:

Информационное обеспечение

Это комплекс мер и ресурсов, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и предоставление необходимой информации пользователям. Включает:Базы данных,Метаданные,Документы и отчёты.

Задача: Организация упорядоченного хранилища информации для дальнейшего анализа и обработки.

Программное обеспечение

Совокупность программных продуктов, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов, управления ресурсами, поддержки принимаемых решений и разработки приложений. К ним относятся:Операционные системы,Средства программирования,Прикладные программы.

Задача: Автоматизация действий пользователей и обработка данных.

Техническое обеспечение

Комплекс аппаратных средств, необходимых для реализации функций ИС. Сюда входят:Серверы,Рабочие станции,Сеть передачи данных.

Задача: Обеспечение работоспособности программных средств и надёжности хранения данных.

Организационное обеспечение

Документация, инструкции, регламенты и стандарты, определяющие порядок эксплуатации и развития ИС. Это включает:Руководящие документы,Инструкции пользователей,Регламентирующие положения.

Задача: Нормативное регулирование процессов использования и модернизации ИС.

Методическое обеспечение

Комплект методологических документов, инструкций и рекомендаций, направленных на эффективное использование ИС. Методики включают:Алгоритмы решения задач,Рекомендации по внедрению новых технологий,Анализ качества информации.

Задача: Повышение эффективности внедрения и использования ИС путём чёткого описания методик и процедур.

3. Взаимодействие компонентов ИС

Все компоненты ИС тесно связаны друг с другом:Информация хранится в базах данных и обрабатывается программным обеспечением.Программы работают на оборудовании технического обеспечения.Организационно-методическое сопровождение обеспечивает правильную эксплуатацию и развитие системы.Таким образом, взаимодействие всех компонентов позволяет эффективно решать поставленные перед системой задачи.

4. Схема структуры ИС

Ниже представлена схема типичной структуры ИС:

Копировать

Пользователи

↑ ↓

┌─────────┐

│ Оборудование│

└────┬────┘

│

┌───────┴───────┐

│ Программное   │

│ обеспечение   │

└──────┬────────┘

▲          ▼

┌──────────────────┐

│ Информационное   │

│ обеспечение      │

└──────────────────┘

/       |        \

Данные  Метаданные Отчеты

Эта схема демонстрирует основные связи и потоки информации внутри информационной системы.

5. Виды автоматизированных информационных систем (АИС)

Основные типы АИС:

- Управленческая (поддержка управленческих решений),

- Производственная (управление производственными процессами),

- Учетная (бухгалтерия, складской учет),

- Обучающая (электронные учебные курсы, дистанционное обучение).

Каждый вид имеет свою специфику и ориентирован на решение конкретных задач.

6. Особенности информационного обеспечения АИС

Особенности зависят от типа АИС:

- Для управленческой АИС важны большие объёмы данных и высокая скорость обработки информации.

- Для производственной важна точность и своевременность обновления данных.

- Учебные АИС требуют структурированных данных и удобства восприятия пользователями.

Структуры данных различаются по уровню детализации и объёмам хранимой информации.

7. Особенности программного обеспечения АИС

Тип используемого ПО также зависит от вида АИС:

- Управленческим системам нужны мощные средства аналитики и визуализации данных.

- Производственным системам необходимы инструменты мониторинга производственных показателей.

- Учётные системы используют специализированные бухгалтерские приложения.

- Образовательные системы строятся на платформе дистанционного обучения и мультимедийных материалов.

Архитектура ПО должна учитывать масштабируемость, безопасность и удобство администрирования.

8. Требования к техническому обеспечению АИС

Требования определяются функциональностью и масштабом системы:

- Производительность оборудования должна соответствовать количеству операций.

- Надежность и отказоустойчивость особенно важны для критически важных систем.

- Безопасность и защита данных обязательна для всех видов АИС.

Для каждого вида АИС требуются разные уровни вычислительных мощностей и сетевых возможностей.

9. Таблица сравнения АИС

| Вид АИС | Информационное обеспечение | Программное обеспечение | Техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| Управленческая | Большие объёмы данных, аналитика | ERP-системы, BI-платформы | Высокопроизводительные серверы, защищённые сети |
| Производственная | Реальное время, мониторинг | SCADA-системы, MES-системы | Быстрые сети, промышленные контроллеры |
| Учетная | Стандартизированные формы отчетности | Бухгалтерские пакеты, CRM-системы | Простые рабочие станции, локальные сети |
| Обучающая | Электронные учебники, тесты | LMS-платформы, мультимедиа-приложения | Доступ к Интернету, веб-серверы |

10. Выводы

- Комплексный подход к построению ИС необходим для успешного функционирования системы.

- Различия в обеспечении обусловлены спецификой решаемых задач и требований каждой отдельной категории АИС.

Эти выводы подтверждают важность тщательного проектирования и выбора подходящей архитектуры для эффективной работы информационных систем.

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Назначение ИС управления качеством (QMS)

Информационные системы управления качеством предназначены для контроля и улучшения качества продукции и услуг организации. Они помогают обеспечить выполнение стандартов качества ISO и поддерживать высокий уровень удовлетворённости клиентов.

Основная цель QMS состоит в систематическом контроле процесса выпуска качественной продукции, минимизации дефектов и повышения конкурентоспособности предприятия.

2. Функции ИС управления качеством

Основными функциями QMS являются:Учёт показателей качества: Сбор данных о качестве выпускаемой продукции и отслеживание отклонений.Контроль соответствия стандартам: Проверка соблюдения нормативных актов и внутренних стандартов качества.Анализ несоответствий: Выявление и устранение ошибок в производстве и управлении качеством.Формирование отчётности: Подготовка регулярных отчетов для руководства и заинтересованных сторон.

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

Особенностью сопровождения QMS является необходимость строгих требований к точности и достоверности данных, ведение полной истории изменений и регулярное обновление документации согласно международным стандартам (например, ISO 9001).

4. Возможные риски при сопровождении ИС управления качеством

При недостаточном внимании к поддержке QMS возможны следующие риски:Недостоверность данных, приводящая к ошибочным действиям и финансовым потерям.Нарушение норм сертификации и стандартов качества.Потеря доверия потребителей вследствие снижения уровня качества продукции.

5. Назначение ИС технической и технологической подготовки производства (ТПП)

ИС ТПП обеспечивают поддержку всего цикла технологического процесса, начиная от проектирования изделия и заканчивая контролем исполнения производственного плана. Их основная задача — оптимизировать производственные процессы и минимизировать затраты.

TPP помогает автоматизировать управление проектами, документальным оборотом и контроль изменений в технологической цепочке.

6. Функции ИС ТПП

Ключевые функции ИС ТПП включают:Разработка технологических процессов: Проектирование маршрутов изготовления изделий.Управление документацией: Хранение и доступ к чертежам, техдокументации и стандартным процедурам.Планирование производства: Составление графиков работ и распределение ресурсов.Контроль изменений: Управление изменениями в технологиях и процессах.

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

Основное отличие сопровождения ИС ТПП связано с необходимостью высокого уровня интеграции с другим оборудованием и системами, сложной структурой данных и постоянным обновлением технической документации.

Сложность системы требует регулярного обновления и тестирования, что повышает требования к квалификации обслуживающего персонала.

8. Сравнение сопровождения ИС управления качеством и ИС ТПП

Представлена сравнительная таблица:

| Критерии | ИС управления качеством (QMS) | ИС ТПП |
| --- | --- | --- |
| Сложность структуры данных | Средняя | Высокая |
| Интеграция с оборудованием | Ограниченная | Высокая |
| Уровень рисков | Средний | Высокий |
| Необходимость синхронизации | Низкая | Высокая |
| Частота изменения данных | Периодическая | Постоянная |
| Соответствие стандартам | Обязательное соблюдение ISO | Требуется внутренняя согласованность |

9. Выводы

Подход к сопровождению ИС управления качеством отличается большей сосредоточенностью на соблюдении стандартов и точности данных, тогда как поддержка ИС ТПП характеризуется высоким уровнем интеграции с производством и потребностью в постоянной адаптации к изменениям.

Эффективное сопровождение обеих систем требует профессиональной компетенции и внимания к требованиям бизнеса.

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие пользовательской поддержки

Пользовательская поддержка — это деятельность, направленная на помощь пользователям информационной системы (ИС) в освоении функционала, устранении проблем и предоставлении оперативной консультации по возникающим вопросам.

Главная задача службы поддержки — обеспечивать бесперебойную работу ИС, помогать пользователям оперативно справляться с проблемами и повышать общую эффективность использования системы.

2. Виды обращений пользователей

Выделяют следующие основные виды обращений пользователей:Вопросы по работе с интерфейсом: трудности с навигацией, использованием отдельных модулей и форм ввода данных.Ошибки при вводе данных: некорректное заполнение полей, нарушение формата данных.Сбои в работе системы: проблемы с доступом, зависания, потеря данных.Запросы на доработку: пожелания по улучшению функционала или изменению существующих инструментов.

3. Каналы поддержки пользователей

Существует несколько каналов, по которым осуществляется поддержка пользователей:Устные консультации: личные встречи, телефонные звонки, онлайн-чаты.Электронная почта: отправка запросов и получение обратной связи посредством электронной почты.Система заявок (Service Desk): централизованная система регистрации и обработки обращений пользователей.Инструкции и FAQ: самостоятельное разрешение вопросов путем ознакомления с руководством пользователя и часто задаваемыми вопросами.

4. Порядок консультирования пользователей

Порядок действий специалиста сопровождения при обращении пользователя следующий:Прием обращения: регистрация вопроса или проблемы пользователя.Оценка ситуации: определение причины проблемы или характера запроса.Консультация или исправление: предоставление рекомендации, пояснения или исправления ошибки.Контроль выполнения: проверка результата устранения проблемы или реакции на консультацию.Закрытие обращения: подтверждение успешной операции и завершение сессии.

5. Памятка пользователю

Памятка пользователю по работе с информационной системой:Ознакомьтесь с руководством пользователя и справочными материалами.Используйте интуитивно понятные элементы интерфейса для навигации.Правильно заполняйте поля и соблюдайте формат ввода данных.При возникновении трудностей обращайтесь в службу поддержки через доступные каналы.Сообщайте о проблемах своевременно, чтобы предотвратить сбои и потери данных.Следите за уведомлениями и сообщениями системы для оперативного реагирования.Предлагайте идеи по совершенствованию системы через запросы на доработку.

6. Выводы

Качественное консультирование пользователей играет ключевую роль в эффективном функционировании информационной системы. Грамотная организация поддержки снижает количество ошибок, улучшает восприятие системы пользователями и способствует повышению общей продуктивности работы.

Итоговые результаты

Перечислелены виды обращений пользователей.Определён порядок консультирования.Разработана памятка пользователю.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

Задание

Цель задания

Изучить понятие надежности информационной системы (ИС), ознакомиться с показателями надежности и причинами её снижения, предложить меры по повышению надежности, провести оценку выбранной ИС и сформулировать предложения по улучшению.

1. Понятие надежности ИС

Надежность информационной системы — это способность системы стабильно функционировать длительное время, обеспечивая требуемый уровень доступности и производительности при выполнении поставленных задач.

От надежности ИС зависит качество обслуживания пользователей, сохранность данных и успешность выполнения бизнес-задач организации.

2. Показатели надежности ИС

Основные показатели надежности ИС:

- Безотказность: вероятность того, что система будет правильно выполнять заданные функции в течение определенного периода времени.

- Ремонтопригодность: свойство системы восстанавливать работоспособность после отказа.

- Восстанавливаемость: время восстановления работоспособности после сбоя.

- Долговечность: продолжительность срока службы системы до полного износа или устаревания.

Кроме того, важными характеристиками являются доступность (доля времени, в течение которого система доступна для использования) и устойчивость к внешним воздействиям (защита от угроз кибератак, стихийных бедствий и т.п.).

3. Причины снижения надежности ИС

Причины снижения надежности ИС:

- Ошибки программного обеспечения: баги, дефекты алгоритмов, конфликты версий.

- Сбои оборудования: выход из строя серверов, сетей, накопителей данных.

- Ошибки пользователей: неправильное использование, небрежность при вводе данных.

- Внешние факторы: атаки хакеров, перебои электропитания, природные катаклизмы.

4. Меры повышения надежности ИС

Чтобы повысить надежность ИС, рекомендуется принять следующие меры:

- Регулярное тестирование и верификация программного обеспечения.

- Использование резервных копий данных и механизмов репликации.

- Проведение планового профилактического обслуживания оборудования.

- Обучение пользователей правильному обращению с системой.

- Применение средств защиты от несанкционированного доступа и вирусов.

5. Выбор ИС для анализа

Допустим, мы выбрали для анализа библиотечную информационную систему (BIS), которая управляет каталогизацией книг, выдачей литературы читателям и хранением данных о фондах библиотеки.

6. Оценка надежности ИС

Проведём оценку BIS по основным показателям надежности:

-Безотказность: Оцениваем на уровне 8 баллов из 10 (есть редкие незначительные сбои).

- Ремонтопригодность: Достаточная ремонтопригодность оценивается на 7 баллов из 10 (замена некоторых узлов занимает значительное время).

- Восстанавливаемост: Время восстановления данных относительно быстро, оценка 8 баллов из 10.

7. Таблица оценки надежности

| Показатель           | Оценка |

| Безотказность        | 8      |

| Ремонтопригодность   | 7      |

| Восстанавливаемость  | 8      |

8. Предложения по повышению надежности

Предлагается следующее:

- Улучшить процесс тестирования нового ПО перед выпуском в продакшн.

- Увеличить частоту бэкапов данных и перейти на облачные сервисы для хранения резервных копий.

- Организовать регулярное обслуживание и замену комплектующих оборудования.

9. Выводы

Надёжность информационной системы оказывает существенное влияние на качество обслуживания читателей и эффективность работы библиотеки. Текущие показатели надежности достаточно высоки, однако остаются возможности для улучшений, особенно в области ремонтопригодности и профилактики сбоев.

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1. Понятие качества ИС

Качество информационной системы — это степень удовлетворения потребностей пользователей и соответствие установленным требованиям и ожиданиям. Качество определяется набором характеристик, отражающих функциональность, производительность, безопасность и удобство использования.

Высокий уровень качества обеспечивает доверие пользователей, стабильность работы и повышение эффективности организации.

2. Показатели качества ИС

Ключевыми показателями качества ИС являются:Функциональность: Возможность выполнения заявленных функций.Достоверность данных: Верность и полнота предоставляемых данных.Эффективность: Способность достигать целей при наименьших затратах ресурсов.Удобство использования: Легкость освоения и использования системы.Безопасность: Защита данных и предотвращение несанкционированного доступа.

3. Методы обеспечения качества ИС

Методы обеспечения качества включают:Стандартизацию: Создание единых требований и подходов к разработке и эксплуатации.Тестирование: Проведение испытаний для выявления недостатков и проверки правильности работы.Верификацию и валидацию: Подтверждение соответствия системы заявленным требованиям и целям заказчика.

4. Методы контроля качества ИС

Методы контроля качества включают:Аудит ИС: Независимая проверка состояния системы и выявление нарушений требований.Контроль документации: Проверка наличия и актуальности проектной и эксплуатационной документации.Анализ эксплуатации: Исследование реальных условий эксплуатации и выявленных проблем.

5. Оценка достоверности данных

Методы обеспечения достоверности данных:Внедрение средств проверки целостности и валидности данных.Регулярные процедуры очистки и архивации данных.Поддержка единого стандарта представления данных.

6. Оценка эффективности ИС

Критерии эффективности ИС:Скорость обработки данных: быстрота выполнения транзакций и запросов.Снижение затрат: экономия на обслуживании и уменьшении числа ошибок.Повышение производительности: улучшение результатов работы сотрудников благодаря использованию ИС.

7. Практическая оценка ИС

Предположим, мы оцениваем библиотечную информационную систему (BIS):Достоверность данных: наличие четких критериев фильтрации и проверок введённых данных.Эффективность: ускорение выдачи книг, снижение потерь времени библиотекарей и читателей.

8. Таблица оценки

| Критерий | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Достоверность | 8 | Наличие проверенных данных и фильтров |
| Эффективность | 7 | Сокращение временных издержек и потерь |

9. Выводы

Контроль качества ИС важен для поддержания стабильной работы и удовлетворения нужд пользователей. Качественно разработанная и поддерживаемая библиотека обеспечит высокую достоверность данных и повысит эффективность работы сотрудников.

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1. Понятие долговечности ИС

Долговечность информационной системы — это срок её активной эксплуатации, характеризующийся сохранением первоначальных свойств и пригодностью для дальнейшей эксплуатации без значительных финансовых вложений.

Значительное внимание уделяется двум аспектам долговечности:Физический износ оборудования и программного обеспечения.Экономическая целесообразность продолжения эксплуатации.

2. Показатели долговечности

Основные показатели долговечности ИС:Срок службы системы: временной промежуток активного использования системы.Моральное устаревание: утрата актуальности и полезности системы ввиду появления новых технологий.Возможность модернизации: способность адаптироваться к новым условиям и технологиям.

3. Факторы, влияющие на долговечность

Факторы, оказывающие влияние на долговечность ИС:Технические характеристики: производитель оборудования, качество программного обеспечения.Условия эксплуатации: интенсивность нагрузки, внешние условия окружающей среды.Модернизация и поддержка: своевременное обновление ПО и оборудования.Интеграция с другими системами: совместимость и легкость внесения изменений.

4. Выбор ИС для анализа

Допустим, для анализа выбрана библиотечная информационная система (BIS), ответственная за управление фондами и услугами библиотеки.

5. Оценка долговечности ИС

Проанализируем BIS по ключевым показателям:Срок службы системы: Активное использование около 7 лет.Моральное устаревание: Появились новые версии программного обеспечения, частично заменяющие старые модули.Возможность модернизации: Частично возможна модернизация, но интеграция старых и новых модулей вызывает затруднения.

Оценка проводится качественно:Срок службы: средний показатель.Моральное устаревание: близкое к умеренному уровню.Возможность модернизации: ограниченные возможности.

6. Таблица оценки долговечности

| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
| Срок службы системы | Средний |
| Моральное устаревание | Умеренное |
| Возможность модернизации | Ограничена |

7. Предложения по увеличению долговечности

Рекомендуемые меры для увеличения долговечности BIS:Планомерное обновление и модернизация ключевых компонентов системы.Замена морально устаревшего оборудования и программных модулей новыми версиями.Повышение степени интеграции с современными технологиями и сервисами.

8. Выводы

Долговечность информационной системы имеет важное значение для устойчивого функционирования организаций. Своевременное принятие мер по обновлению и модернизации позволит продлить жизненный цикл системы и сохранить её конкурентоспособность.

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

1. Основные угрозы безопасности ИС

Наиболее распространенными угрозами безопасности ИС являются:Несанкционированный доступ (НСД) к данным.Подмена или уничтожение информации.Заражение вредоносным программным обеспечением (ПО).Атаки социальной инженерии (манипуляция поведением пользователей).

2. Каналы возникновения угроз

Источники угроз безопасности ИС классифицируются следующим образом:Программные: уязвимости в приложениях и операционных системах.Сетевые: взломы через корпоративные сети и интернет-подключения.Пользовательские: ошибки сотрудников, случайные или намеренные нарушения.Физические: кража оборудования, проникновение злоумышленников в помещения.

3. Определение НСД

Несанкционированный доступ — это доступ к конфиденциальной информации или ресурсам информационной системы лицами, не имеющими соответствующих полномочий. Последствия НСД могут включать потерю конфиденциальности, компрометацию данных и финансовые убытки.

4. Способы защиты от НСД

Основные методы защиты от НСД:Аутентификация и авторизация: идентификация пользователей и ограничение доступа к ресурсам.Разграничение прав доступа: настройка уровней доступа в зависимости от должностных обязанностей.Журналирование действий: фиксация попыток входа и изменение данных.Физическая защита: охрана помещений, контроль доступа к оборудованию.

5. Анализ защищённой ИС

Пусть в качестве примера рассматривается библиотечная информационная система (BIS), содержащая базу данных фондов и пользователей библиотеки. Необходимо убедиться, что введены механизмы аутентификации и шифрования данных, установлены антивирусные программы и проводятся регулярные аудиты безопасности.

6. Комплекс мер защиты

Система защиты должна включать:Организационные меры: разработка политики безопасности, проведение тренингов сотрудников.Программные меры: установка межсетевого экрана, антивирусов, внедрение систем обнаружения вторжений.Технические меры: физическая изоляция серверов, применение биометрических систем идентификации.

7. Логическая схема защиты ИС

Логическая схема выглядит следующим образом:

Пользователи

|

┌──────────┴──────────┐

│        Шлюз          │

└──────────┬──────────┘

|

┌─────────┴─────────┐

│ Межсетевой экран   │

└─────────┬─────────┘

|

┌─────────┴─────────┐

продолжение таблицы 9

│ Антивирусные сканеры│

└─────────┬─────────┘

|

┌─────────┴─────────┐

│ Сервер базы данных  │

└─────────┬─────────┘

|

┌─────────┴─────────┐

│ Журнал аудита       │

└───────────┬────────┘

|

Центр управления

8. Оценка эффективности защиты

Эффективность предлагаемой схемы защиты высока, поскольку предусмотрены как программные, так и физические меры, позволяющие снизить риск атак и несанкционированного доступа.

Однако важно регулярно проводить аудит и совершенствовать защиту в соответствии с развитием технологий и появлением новых угроз.

9. Выводы

Защита информационной системы от несанкционированного доступа крайне важна для предотвращения утечек данных и экономических убытков. Комплексный подход к защите, включающий организационные, программные и технические меры, существенно увеличивает уровень безопасности и снижает потенциальные риски.

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Понятие интеллектуальной информационной системы

Интеллектуальная информационная система (ИИС) — это автоматизированная система обработки данных, обладающая способностью самостоятельно анализировать информацию, выявлять закономерности, формировать выводы и рекомендации для принятия решений. Интеллектуальные информационные системы используют методы искусственного интеллекта для моделирования человеческого разума, включая обучение, распознавание образов, принятие решений и адаптацию к изменениям среды.

2. Основные модели интеллектуальных информационных систем

Экспертные системы

Экспертные системы основаны на правилах и знаниях экспертов определенной области. Они предназначены для решения узких специализированных задач путем воспроизведения опыта высококвалифицированных специалистов. Основной компонент экспертной системы — база знаний, содержащая правила и факты, а также механизм вывода, позволяющий находить решение проблемы на основании введенных данных.

Принцип работы: Пользователь вводит начальную информацию, экспертная система применяет заложенные знания и правила для анализа ситуации и предлагает оптимальное решение.

Нейронные сети

Искусственная нейронная сеть имитирует работу биологического мозга посредством взаимосвязанных элементов («нейронов»), образующих многослойную структуру. Такие системы используются для распознавания образов, классификации объектов, предсказания временных рядов и многих других задач.

Принцип работы: Система проходит этап обучения, во время которого настраивает связи между нейронами таким образом, чтобы минимизировать ошибку при обработке входных данных. После обучения нейронная сеть способна эффективно обрабатывать новые наборы данных.

Системы на основе правил

Эти системы функционируют аналогично экспертным системам, однако акцент делается именно на детальном описании процессов и условий с использованием множества формализованных правил вида "если-то". Эти правила применяются последовательно для оценки состояния системы и формирования рекомендаций.

Принцип работы: Когда поступает новая информация, система проверяет условия каждого правила, находит подходящие и выдает соответствующий вывод.

Гибридные системы

Гибридные системы объединяют различные подходы и технологии искусственного интеллекта, такие как экспертные системы, нейронные сети и генетические алгоритмы. Цель гибридизации — повысить эффективность и точность результатов, используя сильные стороны разных подходов одновременно.

Принцип работы: Гибридные системы интегрируют механизмы различных методов искусственного интеллекта, позволяя решать комплексные задачи с высокой точностью и адаптивностью.

3. Принцип работы моделей

| Модель | Основание | Преимущества |
| --- | --- | --- |
| Экспертные | База знаний | Точность в конкретной области |
|  |  | Простота понимания |
| Нейронные сети | Обучаемые весовые связи | Высокая способность к обобщению |
|  |  | Возможность адаптации |
| Системы на основе | Формализация правил | Структурированность процесса |
| правил |  | Прозрачность выводов |
| Гибридные | Комбинация технологий | Универсальность, высокая точность |

4. Сравнительная таблица моделей ИИС

| Характеристика | Экспертные системы | Нейронные сети | Системы на основе правил | Гибридные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Правила и опыт | Весовые связи | Формализированные правила | Комбинация методов |
| Плюсы | Ясность выводов | Способность к обучению | Четкость интерпретации | Повышенная гибкость |
| Минусы | Ограниченность | Сложность интерпритации | Трудность масштабируемости | Сложность разработки |
| Примеры использования | Диагностика болезней | Распознавание речи | Автоматизация управления проектами | Прогнозирование финансовых рынков |

5. Выводы

Каждая модель интеллектуальных информационных систем имеет свои особенности и сферы применения. Экспертные системы эффективны там, где важны четкие объяснения и логика принятия решений, тогда как нейронные сети полезны в ситуациях, связанных с большими объемами разнородных данных и необходимостью выявления скрытых закономерностей. Системы на основе правил обеспечивают структурированный подход к решению задач, а гибридные системы сочетают преимущества всех предыдущих типов, повышая общую производительность и надежность.

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ

ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Виды интеллектуальных информационных систем (ИИС)

1.1 Диагностические ИИС

Диагностические системы помогают выявить неисправности, заболевания или отклонения в работе сложных технических устройств или организма человека. Их основная задача заключается в точной диагностике проблемы на основе большого объема данных и накопленных знаний.

Область применения: Медицина, техника, промышленность.

1.2 Управляющие ИИС

Управляющие системы выполняют автоматическое управление процессами и системами, такими как производственные линии, транспортные потоки, энергоснабжение и другие технологически сложные объекты. Управление осуществляется на основе установленных правил и сценариев поведения.

Область применения: Промышленность, транспорт, энергетика.

1.3 Обучающие ИИС

Обучающие системы позволяют пользователям получать знания и развивать профессиональные навыки в интерактивном режиме. Такие системы предлагают персонализированные курсы, адаптивные тесты и обратную связь, что повышает качество образовательного процесса.

Область применения: Образование, корпоративное обучение, повышение квалификации сотрудников.

1.4 Рекомендательные ИИС

Рекомендательные системы предоставляют советы и подсказки пользователю относительно выбора товаров, услуг, фильмов, книг и прочего содержания на основе предпочтений, истории взаимодействия и профилей пользователей.

Область применения: Электронная коммерция, медиа-сервисы, туристическая сфера.

2. Области применения интеллектуальных информационных систем

2.1 Медицина

В медицине диагностические ИИС активно используются для постановки диагнозов, планирования лечения и мониторинга пациентов. Например, современные медицинские платформы способны помогать врачам оценивать состояние пациента, назначать лекарства и следить за эффективностью терапии.

2.2 Промышленность

Автоматизация производственных процессов с применением управляющих ИИС позволяет оптимизировать производство, снизить издержки и повысить безопасность труда. Такие системы следят за оборудованием, контролируют технологические процессы и предотвращают аварии.

2.3 Образование

Современные образовательные платформы, использующие обучающие ИИС, позволяют организовать индивидуальное обучение студентов, учитывая их способности и интересы. Подобные системы способствуют повышению качества образования и доступности образовательных ресурсов.

2.4 Бизнес

Бизнес-приложения рекомендательных ИИС включают сервисы электронной торговли, банковское обслуживание и маркетинговую аналитику. Использование таких систем помогает компаниям предлагать клиентам наиболее релевантные товары и услуги, увеличивать продажи и повышать лояльность клиентов.

3. Примеры интеллектуальных информационных систем

Пример 1: Watson Health (IBM)

Watson Health представляет собой диагностическую систему, применяемую в медицинских учреждениях для поддержки врачей в принятии клинических решений. Она обрабатывает большие объемы медицинской литературы и исследований, помогая ставить точные диагнозы и подбирать индивидуальные планы лечения пациентам.

Пример 2: SAP Manufacturing Execution System (SAP MES)

Это управляющая система для автоматизации производства, используемая крупными промышленными предприятиями. Она контролирует выполнение заказов, управляет производственными ресурсами и минимизирует риски сбоев на производстве.

Пример 3: Яндекс.Реклама

Яндекс.Реклама является примером рекомендательной системы, предлагающей рекламодателям и маркетологам эффективные инструменты таргетинга рекламы на основе поведенческих факторов аудитории. Эта платформа улучшает конверсию рекламных кампаний и увеличивает прибыль компаний.

4. Выводы

Интеллектуальные информационные системы являются важным инструментом современного общества, способствующим оптимизации процессов, снижению затрат и улучшению качества жизни. Развитие технологий ИИ открывает широкие перспективы для дальнейшего внедрения интеллектуальных систем практически во всех сферах человеческой деятельности, начиная от медицины и заканчивая бизнесом и образованием. Эффективное использование таких систем позволит повысить конкурентоспособность организаций, увеличить продуктивность и обеспечить высокий уровень сервиса для конечных потребителей.